COGNIA v3 — Plan Fase 7: Dashboard Web

Documento de planificación para implementación iterativa por sub-fases

Repo: https://github.com/tomascomenta-blip/cognia_v2

# 1. Contexto del Proyecto

Cognia es un sistema de IA con memoria episódica, semántica, razonamiento y personalización por usuario. Las Fases 1–6 implementan el núcleo en Python con CLI. La Fase 7 expone ese núcleo en una interfaz web completa, manteniendo toda la funcionalidad existente sin romper el backend.

# 2. Stack Tecnológico

## Backend

- FastAPI (Python) — integración nativa con el código existente de Cognia

- Uvicorn — servidor ASGI para producción

- Pydantic — validación de datos en los endpoints

## Frontend

- HTML5 + Tailwind CDN — sin build steps, sin Node.js en producción

- JavaScript vanilla — fetch API para comunicación con el backend

## Deploy

- Railway — deploy directo desde GitHub, detección automática de Python

- Procfile + requirements.txt — configuración mínima necesaria

- Variables de entorno en Railway para secrets y configuración

# 3. Plan de Sub-fases

Cada sub-fase es un commit independiente. No se avanza a la siguiente hasta verificar que la anterior funciona en Railway.

## Sub-fase 7A — API REST Base

Objetivo

Levantar FastAPI con endpoints mínimos y verificar deploy exitoso en Railway.

Archivos

- app/main.py — instancia FastAPI, CORS, router

- app/routes/chat.py — POST /chat

- app/routes/status.py — GET /status, GET /conceptos, GET /health

- Procfile — web: uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port

- requirements.txt — fastapi, uvicorn + dependencias de Cognia

Criterio de éxito

Railway despliega sin errores. /health responde 200. /chat responde con texto de Cognia.

## Sub-fase 7B — Frontend: Chat

Objetivo

Página HTML con interfaz de chat que consume el endpoint /chat.

Archivos

- app/static/index.html — página principal

- app/static/chat.js — lógica de mensajes

- app/static/style.css — estilos complementarios

Funcionalidades

- Input + botón Enviar (o Enter)

- Historial de mensajes en pantalla

- Indicador de carga, badge con stage de respuesta

Criterio de éxito

El usuario puede conversar con Cognia desde el navegador.

## Sub-fase 7C — Panel: Memoria e Índice

Objetivo

Panel con memoria episódica, conceptos e índice personal del usuario activo.

Endpoints nuevos

- GET /memoria — episodios recientes

- GET /indice — índice personal

- POST /indice — añadir concepto

- GET /episodios/repasar — pendientes de repaso

Criterio de éxito

Se gestionan datos de memoria sin usar el CLI.

## Sub-fase 7D — Dashboard de Sistema

Objetivo

Vista de administración con métricas, gestión de usuarios y estado de módulos.

Endpoints nuevos

- GET /usuarios, POST /usuario/cambiar

- GET /escala — estado ScaleManager

- GET /estilo — StyleEngine del usuario activo

Criterio de éxito

Monitoreo y configuración del sistema sin CLI.

## Sub-fase 7E — Pulido y Seguridad

Objetivo

Proteger la aplicación para producción y mejorar experiencia.

Funcionalidades

- Autenticación Bearer token (variable de entorno)

- Rate limiting en /chat

- Diseño responsive mobile

- Manejo de errores con mensajes amigables

Criterio de éxito

La app es segura para exposición pública y funciona en móvil.

# 4. Tabla de Estado

| Sub-fase | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| 7A — API Base | FastAPI + endpoints esenciales + Railway deploy | ⏳ Pendiente |
| 7B — Chat UI | Frontend HTML con chat funcional | ⏳ Pendiente |
| 7C — Memoria | Panel de memoria, conceptos e índice personal | ⏳ Pendiente |
| 7D — Dashboard | Métricas, usuarios, estado de módulos | ⏳ Pendiente |
| 7E — Pulido | Autenticación, responsive, seguridad producción | ⏳ Pendiente |

# 5. Configuración Railway

Railway detecta Python automáticamente con requirements.txt. El deploy se activa en cada push a main.

## Variables de entorno

- COGNIA_DB_PATH — ruta SQLite (usar /data/cognia.db con volumen persistente)

- AUTH_TOKEN — token Bearer para proteger endpoints (Fase 7E)

- PORT — inyectada automáticamente por Railway

## Volumen persistente

La BD SQLite debe vivir en un volumen Railway (/data) para persistir entre deploys. Se monta en el servicio desde el panel de Railway.

# 6. Convenciones para Claude

Este documento sirve como contexto para sesiones de Claude que continúen el desarrollo:

- Cada sub-fase se desarrolla en una conversación independiente

- Clonar el repo al inicio de cada sesión para verificar estado actual

- Validar sintaxis Python antes de generar scripts de deploy

- Scripts .ps1 con Unblock-File + archivos grandes en base64 para evitar encoding errors

- Commit por sub-fase con prefijo: feat: 7X - <descripcion>

- No avanzar a la siguiente sub-fase sin verificar deploy exitoso en Railway

Documento generado por Claude · Cognia v3 · Fase 7 · 2025